招

标

文

件

工 程  名 称：       西华大学部分维修工程设计服务

联 系  电 话：          028-87720122

日期：2015年12月

西华大学部分维修工程设计服务招标文件

一、招标条件
　　本招标项目西华大学部分维修工程设计服务（项目名称）已由四川省财政厅 （项目审批机关名称）以  20151216029459 （采购计划编号）批准采购，批准该项目采购方式为分散公开采购。招标人为 西华大学 。项目已具备招标条件，现分散公开采购。现欢迎符合本次招标要求的单位参加投标。

二、项目概况与招标范围及有关要求
　 （一）项目名称：西华大学部分维修工程设计服务，本次设计费招标控制价14.87万元。

（二）招标范围：包括方案设计、施工图设计（设计概算）以及现场施工指导、验收等和工程期间的其他相关服务；

（三）工程内容及工程计划投资：工程计划投资约450万元。包括：学生宿舍厕所维修改造、消防及治安设施维修、南北通道桥梁两端道路及校园公共道路设施改造等。

（四）设计成果及时间要求：签订合同，业主向设计方提供相关资料后，设计方25日历天（其中包含：方案设计7日历天、施工图设计18日历天，学校审定设计方案时间在外）内完成全部设计工作。

设计成果要求（按两个项目分别提供）：

1、提供推荐设计方案及备选方案各一套，学生宿舍厕所维修改造和南北通道桥梁两端道路及校园公共道路设施改造提供效果图一套。

2、提供全套施工图设计蓝图一式六套（施工图签字盖章必须完善有效），设计概算一份。

3、效果图、方案设计及施工图设计电子文档一套。

（五）设计质量、价格等要求：

1、按照国家和行业最新现行有关设计规范和业主要求（委托书）进行设计。

2、质量合格，设计深度应达到编制招标控制价和工程量清单以及施工要求。

3、应按满足功能、安全环保、质量可靠、经济实用、协调美观的原则尽可能优化设计，提供建设性建议供业主参考。

4、设计方案应由业主审定后再进行施工图设计。

5、设计后的服务：义务提供技术咨询和专业意见供业主参考和指导施工。

三、投标单位资格要求
　  （一）投标人资质需具备以下三个条件之一：

1、具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质；

2、同时满足以下三个资质，允许联合体（附联合体协议书）

1）具有国家建设行政主管部门颁发的建筑装饰（含修缮）设计专项资质单位；

2）具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程设计专项资质单位；

3）具有国家建设行政主管部门颁发的消防设施工程设计专项资质单位；

3、满足以下三个资质之一

1）具有国家建设行政主管部门颁发的建筑装饰（含修缮）设计专项资质单位；

2）具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程设计专项资质单位；

3）具有国家建设行政主管部门颁发的消防设施工程设计专项资质单位；

备注：评标时优先考虑1和2

（二）项目负责人及业绩要求：应具备相关行业中级及以上专业技术职称，同时具备国家二级注册建筑师或二级注册结构工程师执业资格。近五年主持过类似规模的体育场地等设计项目业绩不少于1项。

（三）有关要求：

1、信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

2、业绩要求：近3年来具有至少1个 类似项目业绩，且不得低于本工程规模业绩，具有履行合同的相关能力并在人员、设备、资金等方面相应的施工能力。

四、投标文件的组成：

1、投标函及资质审查资料

2、投标报价

（1）报价按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格【2002】10号文工程设计收费标准计算后，投标人报出按【2002】10号文下浮的比例，不报具体价格。

（2）工程复杂程度为一般（Ｉ）级，调整系数为0.85；专业调整系数:1.0，附加调整系数：1.0，不作调整。

3、费用结算及支付

转账支付，实际设计费收费基价以该工程招标控制价为计费依据，本合同不支付预付款。施工图交付且2016年财政预算下达后支付至合同价的90%，竣工验收合格后15个工作日内支付余款。

4、设计组织机构。

5、设计质量控制方案。

6、设计进度控制方案。

7、设计业绩（要求附相关的设计合同，复印件盖鲜章）。

8、投标声明：须附上不存在禁止性投标的情形声明。

9、其他荣誉资料、质量论证等投标人认为需要提供的有关资料。

10、投标人应对设计质量、时间、技术服务等进行承诺。

投标文件一式三份（正本一份，副本两份）密封完好，统一用A4纸，编制完整目录、连续页码，同时提供电子文档一份。

五、评标及定标方法

（一）投标文件评审包括：资格性审查、符合性审查；评标定标。

（二）只有通过资格性审查和符合性审查的投标人方可进入评标环节。

1、资格性审查（复印件要求加盖单位鲜章）

（1）国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

（2）国家建设行政管理部门颁发的设计资质证书复印件。

（3）法定代表人身份证明或授权书原件及授权代表身份证复印件；

（4）项目负责人具有相关行业中级及以上专业技术职称，同时具备二级注册建筑师或二级结构工程师以上资格加盖注册章。

（5）属于以下情形之一的，属于禁止参加投标的投标人：

A、处于财产被接管、冻结、破产状态；

B、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违规记录；

C、处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

D、其他存在国家和行业禁止性准入资格条件。

附表1：资格性审查表

| 是否按规定提交有效资格性证明材料 |
| --- |
| 是否属于禁止参加投标的投标人 | 营业执照 | 资质证书 | 法人身份证明 /授权委托书 |

2、符合性审查

附表2：符合性审查表

| 审查内容 |
| --- |
| 投标文件服务及承诺 | 设计周期、质量是否实质性响应招标文件要求 |

备注：上面两附表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。

3、评标与定标办法

评标时不邀请投标人参加。由学校组成评标小组，对投标人资质、信誉、财务状况、业绩、质量、设计周期、报价、承诺、设计组织机构等进行综合评定确定中标单位，如有必要，推荐1—3名中标候选人。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

六. 投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年 12月31日9时00分至10时00分，地点为成都市郫县红光镇西华大学校第二办公区108室。

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七. 联系方式

招 标 人：    西华大学                地    址：成都市郫县红光镇西华大学

联 系 人：     蓝老师                 电    话：      87720122

2015 年  12  月  25 日

### 一、投标函

致：    (招标人名称)

1．在研究了           (项目名称)  的招标文件(含澄清问题答复和补遗文件)后，我方最终根据上述招标文件核实并确定的投标总报价：小写：          大写：      优惠率：      ，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务。

2．如果我方中标，我方将保证按合同规定的设计周期内完成设计，并在         日历天（设计周期为：     个日历天）内完成本合同的全部设计工作，并按设计规范和招标人设计任务书的要求设计质量合格。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部设计成果。

5、我方理解，贵公司不一定接受最低价投标或你方可能收到的任何投标文件的约束；同时也理解，贵公司不承担我方的任何投标费用。

6、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

投 标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址:

电    话:

传    真：

邮政编码：

年      月        日

附件2：      二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在 “投标须知”规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月       日

联合体协议书

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成           合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.           为联合体主办人，       为联合体成员；

2.联合体内部有关事项规定如下：

2.1联合体由主办人负责与发包人联系；

2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目施工工作：

主办人（         ）承担本工程的       设计，联合体成员（     ）承担本工程的        设计。

2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.联合体主办人应将本协议书各送交发包人。

4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止；

5.本协议书正本一式叁份，联合体成员各执一份，送交发包人一份；副本一式陆份，联合体成员各执三份。

甲公司名称：        （章）         乙公司名称：          （章）

法定代表人                        法定代表人

或委托代理人：                  或委托代理人：

联系电话：                 联系电话：

年    月   日            年   月   日